项目管理背景与介绍

项目管理方法，对企业而言，是一种准确投放资源的工具，适用于一次性的独特工作，如产品开发、工程实施、客户特定需求场合，在突击、突发、个性化事件的处理上能增强战术问题的解决能力。对项目经理而言，是一种以需求/目标驱动，通过计划分解过程，将个性化事件基准化管理的系统方法。提升项目成果的质量，提升过程的可视与可控。

针对公司所面临的项目管理方面的问题，我们的建议是通过完整的培训和咨询，分阶段逐步的来提升公司项目整个的项目管理水平。

培训前：

- 通过初步的电话和现场拜访，了解公司项目管理的现状和痛点

- 与公司相关领导和项目管理咨询老师的电话会议，双方对于培训所需要关注的要点，有了一个初步的共识，老师也解答了公司所关心的实际问题

- 老师根据所了解的情况，以及凭借自身的经验，编制一份适合于公司培训的方案

- 公司根据培训方案，确认内容和重点

- 老师最终确认方案和编写讲义

- 公司负责分组和选定组长，以及各组选择一个实际项目，以便上课时编写案例和完成作业之用

培训中：

- 老师按照双方约定的培训方案，认真讲解并解答学员的有关问题；

- 学员针对老师的授课提问，并针对选定的项目完成老师布置的实战作业；

- 学员在学习过程中，要积极主动，不懂就问，真正提高项目管理的理论与实战水平

培训后：

1. 学员认真完成老师布置的课后作业，并为下一次授课做好准备。

2. 老师耐心细致地解答学员在完成实战作业时所遇到的项目管理问题

3. 老师通过对学员问题的解答，了解学员在学习和项目中存在的问题

4. 双方为后续的培训确定重点和细节

化工企业项目管理 培训课程背景

项目管理的价值：

- 项目可以驱动组织进行变更

- 从商业角度来看，项目旨在推动组织从一个状态转到另一个状态，从而达成特定目标；

- 项目驱动变更是为了获得期望的结果，即将来状态

- 项目创造商业价值

- 项目的商业价值指特定项目的成果能够为相关方带来效益；

- 效益又可分为有形和无形两种

- 组织启动项目的四大背景

- 符合法规、法律或社会要求

- 满足相关方的要求或需求

- 执行、变更业务或技术战略

- 创造、改进或修复产品、过程或服务

公司必须了解项目管理的重要性：

- 项目是组织创造价值和效益的主要方式

- 在当今商业环境下，组织领导者需要应对预算紧缩、时间缩短、资源稀缺以及技术快速变化的情况

- 商业环境动荡不定，变化越来越快

- 为了在全球经济中保持竞争力，公司日益需要利用项目管理，来持续创造商业价值

- 有效的项目管理能够帮助个人、群体以及公共和私人组织：

- 提高可预测性

- 通过成功的概率

- 解决问题和争议

- 在适当的时间交付正确的产品

- ﹍﹍

- 无效的（或不采用）项目管理可能会导致：

- 组织声誉受损

- 超时超支、质量低劣

- 项目达不成既定目标

- 客户和相关方非常不满意

- ┉┉

- 有效和高效的项目管理应被视为组织的战略能力，它能使组织：

- 将项目成果与业务目标联系起来；

- 更有效展开市场竞争；

- 支持组织发展和变更；

- 通过适当调整项目管理计划，以应对商业环境改变给项目带来的影响。

课程特色：真实项目模拟

- 授课形式：理论讲解+案例分析+案例实战+互动答疑

突出“理论”特点，注重知识理解、案例分析与实战体验，其中理论讲解50%，案例分析45%，互动答疑5%。

基于项目管理协会（PMI）定义的5大过程组和10大知识领域、国内外知公司的项目管理方法论与最佳实践。

- 我们会为参加《项目管理》课程的学习小组设计一个真实项目模拟，这个项目模拟完全符合学员当时的项目背景与工作职责，每一位学员都能在此项目模拟中找到自己的位置。我们会将此项目模拟贯穿于培训课程的始终，一个环节、一个环节地让学员掌握项目管理工具和方法的应用。

培训周期：2天（基础理论）+ 2天（实战辅导）

受众对象：

1. 公司领导、技术总监、项目总监、工程师

2. 项目监管部门的领导、跨部门工作的经理

3. 企业或部门内项目管理规划或监管的负责人员

通过本课程学习您的个人收益：

1.	提高企业项目管理人员的项目管理意识，掌握公司项目的总体管理框架，掌握项目各阶段的项目管理要点，塑造高水平项目管理能力。

2.	掌握项目环境及管理架构，了解项目管理策略措施。

3.	掌握项目管理办公室职能，学会利用项目管理办公室功能实现项目平衡、协同，利用战略级项目管理来实现企业战略目标。

4.	掌握项目时间和资源计划编制方法，能处理项目变更引起的资源计划问题。

5.	学会编制目资金预算，学习标杆企业项目的运作模式。

6.	学会项目组织建设、团队建设及流程设计方法。

7.	掌握项目工程质量控制、成本控制、进度控制和风险控制方法。

8.	学会避免、处理商业地产法律纠纷，掌握项目阶段交付成果及相互关系。

9.	学会建立项目信息系统，识别项目干系人，掌握项目干系人沟通、管理方法，尝试项目的价值实现。

化工企业项目管理 知识与技能的应用

课 程 大 纲（理论基础）—2天

项目的基本定义和环境介绍

- 项目的特点：

临时性：项目为什么会资源缺乏？项目经理亚历山大？

独特性：项目为什么会经常变更？

项目为什么会充满风险？

- 项目与日常工作（运行）到底有什么本质上的区别：

项目的定义：是不是可以说万事皆项目？

项目管理的特点与普通的运行管理有无区别？

哪些是项目管理的难点和痛点？

- 项目的三重约束及其在项目管理中的作用

为什么说时间、范围、成本、质量是项目管理的难点？

如何利用各种制约因素来为项目管理服务？

课堂学员讨论与老师点评：

- 公司项目的主要特点和问题有哪些？

- 哪些工作采用项目管理的方式更为有利？

项目管理 5 大过程组和 10 大知识领域

- 项目管理过程和产品导向过程

项目管理过程与产品导向过程的区别是什么？

各自所采用的管理方式有哪些标准？

- 项目的管理生命周期（5大过程组）

项目管理的生命周期有哪些特点？

项目管理生命周期分哪些阶段？

项目的阶段与 5 大过程组之间的关系是什么？

- 项目管理 10 大知识领域

项目管理涉及到哪些知识领域？

10大知识领域有哪些联系和关系？

项目的启动管理

- 项目为什么要正式启动

名正言顺真的那么重要吗？

为什么要事先定项目的目标和成功标准？

为什么发起人的职位决定了项目的优先级？

- 项目经理的权力及能力模型

项目经理需要什么样的能力结构？

项目经理到底是技术更重要还是人际关系能力更需要？

项目经理如何提高自己的职业能力？

- 项目的组织结构以及各自的特点

传统的职能型

专业的项目型

无奈的矩阵型

各个结构各自的项目管理特点

- 项目干系人的识别和管理

干系人管理的重要性到底有多大？

如何识别干系人？

如何管理干系人的期望和需求？

课堂学员讨论与老师点评：

- 编制公司项目的《项目章程》

- 编制公司项目的《干系人分类表》

项目的规划管理

- 项目管理计划的特点及内容

项目管理计划包含哪些内容？

项目的基准如何确定和派什么用处？

- 项目计划由谁来编制及难点

计划的编制原则是什么？

计划的详略取决于什么？

如何做到计划的可行性？

- 项目的进度编制与管理

如何收集客户的需求？

如何界定项目的范围？

WBS在项目管理中的作用和编制？

项目的资源和预算如何估算？

关键路径的作用和先决条件？

项目的进度有几种表现形式？

课堂学员讨论与老师点评：

- 编制公司项目的《WBS》

- 编制公司项目的《进度计划（里程碑图、甘特图）》

- 编制公司项目的《资源分解结构（RBS）》

- 项目的风险管理与应对

特朗普上台是黑天鹅现象吗？

风险的特点有哪些？

如何识别项目的风险？

如何分析项目的风险？

各种风险的应对措施有哪些？

如何控制各种项目风险？

课堂学员讨论与老师点评：

- 编制公司项目的《风险分类表（RBS）》

- 编制公司项目的《风险登记册》

- 项目的沟通管理

项目的沟通难度在哪里？

项目沟通的模型是什么？

项目沟通的内容和形式是什么？

沟通会议的类型和重点是什么？

项目的执行和监控管理

- 项目执行和监控管理的基础和难点

项目执行的特点和难度是什么？

谁来执行项目的工作？

什么是项目的绩效数据、绩效信息和绩效报告？

监控项目的难度和内容是什么？

如何进行项目的绩效汇报？

- 变更管理在项目管理中的作用和流程

项目为什么会有变更？

变更的流程具体是什么？

课堂学员讨论与老师点评：

- 编制公司项目的《项目绩效汇报PPT》

- 编制公司项目的《变更请求单》

项目的收尾管理

- 项目收尾的特点及重要性

- 项目的验收和移交难点

- 经验教训和文档整理在收尾中的作用

- 项目收尾的形式

课堂学员讨论与老师点评：

- 编制项目收尾的移交清单

- 项目的收尾采用的形式

课程形式和安排：

- 课程采用老师讲解 + 适当提问的形式

- 课后布置一些项目管理的作业以巩固学习效果

- 课堂上尽量让学员畅所欲言、自由提问

- 每个小组一定要设立一位组长，负责课堂作业的分配和完成

化工企业项目管理 知识与技能的应用

课 程 大 纲（实战辅导）-2至6天

一、项目的启动文件和工具讲解

- 项目章程的内容

编制“项目章程”时需要考虑哪些因素？

如何确定项目的目标和成功标准？

如何设立项目的里程碑？

项目发起人的职位与项目的级别

项目经理需要哪些权力？如何获取？

- 项目干系人分类表的内容与作用

项目干系人分类表的真正作用是什么？

项目干系人分类的原则是什么？

- 项目干系人登记册的内容

项目干系人登记册的真正作用是什么？

干系人登记册包括哪些内容，为什么？

如何对干系人登记册进行裁剪，哪些必须保留？

二、项目规划文件和工具讲解

- 项目的计划由谁来编制，具体包括哪些内容？

为什么编制计划要群策群力？

什么是项目的三大基准？

什么时候需要对项目管理计划进行变更？

- 项目的需求与范围

项目如何区分项目的需求与范围？

编制需求分类的原则？

范围说明书所包含的内容有哪些？

合同技术协议中的内容如何与客户确认？

- 项目管理中最重要的工具：WBS

WBS的作用有哪些？

编制WBS的原则有哪些？

分解WBS分到那个层级？为什么？

- 项目管理中如何做到责任到人

RACI的作用有哪些？

如何编制RACI？

- 项目的资源管理工具：RBS

RBS的作用有哪些？

编制WBS的原则有哪些？

识别资源如何使用RBS？

- 项目的进度管理

项目的进度有哪几种表现形式？

为什么说项目管理并没有真正的“项目管理软件”？

关键路径的短板是什么？

里程碑图与甘特图的编制注意事项

- 项目的成本管理

项目的成本与预算如何编制？

编制项目预算时需要考虑哪些因素？

如何预留风险储备金？

- 项目的沟通管理

项目沟通管理如何编制计划？

项目沟通采用会议形式时需要关注哪些因素？

如何使项目的会议更有效率？

- 项目的风险管理

如何编制风险分解结构？

项目的风险记录哪些信息？

管控项目风险最常用的工具用哪个？

三、项目的执行与监控文件和工具讲解

- 项目的绩效数据、绩效信息和绩效报告

如何收集项目的绩效数据和信息？

如何编写项目的绩效报告？

如何用 8 张PPT将项目的绩效情况向客户和领导汇报清楚？

- 项目的变更管理

项目为什么会经常发生变更？

如何制定项目的变更流程？

变更请求单，应该包括哪些内容？

四、项目的收尾过程的文件和工具讲解

- 项目的收尾报告

如何测量项目是否成功？

如何编写项目的总结报告？

如何编写项目的收尾清单？